CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES

“Cornelio Silvio Argüello”

UNAN Managua / CUR-Chontales

“2026: Una educación al servicio del pueblo, ¡Viva Sandino!”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I SEMESTRE, II AÑO

Grupo: 8

“Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro simón bolívar.”

INTEGRANTES

- Jhon Kenneth Fonseca Pineda

- Norma Paola Ojeda

- Eliezer Antonio Suarez Gómez

- Pedro Maximiliano Ortega Mejia.

- Eliver Julieth Serrano Diáz

DOCENTES

- José Jonathan Moreno Castro

- Yesenia Sobeyda Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Isamar Del Socorro Bonilla Martínez

- Carlos Miguel Matamoros Osorio

Noviembre, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES

“Cornelio Silvio Argüello”

UNAN Managua / CUR-Chontales

“2026: Una educación al servicio del pueblo, ¡Viva Sandino!”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I SEMESTRE, II AÑO

Grupo: 8

“Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro simón bolívar.”

INTEGRANTES

- Jhon Kenneth Fonseca Pineda (0009-0000-6950-5726)

- Norma Paola Ojeda (0009-0005-4177-8446)

- Eliezer Antonio Suarez Gómez (0009-0000-4687-6057)

- Pedro Maximiliano Ortega Mejia.  (0009-0004-5834-6685)

- Eliver Julieth Serrano Diaz.  (0009-0009-6687-7407)

DOCENTES

- José Jonathan Moreno Castro

- Yesenia Sobeyda Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Isamar Del Socorro Bonilla Martínez

- Carlos Miguel Matamoros Osorio

Noviembre, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

ÍNDICE

RESUMEN	1

INTRODUCCIÓN	2

Caso de estudio.	3

Objetivos	4

I. 	Objetivo general	4

II. 	Objetivos específicos	4

Descripción de la problemática	5

Gestión ineficiente de los libros en la biblioteca	5

Línea de Investigación UNAN-Managua	6

CED-1: Educación para el Desarrollo	6

Sublínea de Investigación:	6

CED-1.6: La gestión y calidad en educación	6

Proceso de negocio por área.	7

Área: Bibliotecario.	7

Funcionalidades del sistema.	9

Tabla de roles del equipo de desarrollo.	11

Historias de Usuario.	12

Formato de Product Blacklog	28

Formato de Product Blacklog Priorizado	30

Diagrama ER	31

MODELO RELACIONAL	32

LIBRO	32

ESTUDIANTE	32

6. DICCIONARIO DE DATOS	34

DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA(FIGMA).	37

3. Referencias Bibliográficas	38

# RESUMEN

El presente proyecto de investigación e innovación tecnológica aborda la gestión ineficiente de la biblioteca del centro escolar Simón Bolívar, donde el control de préstamos y devoluciones se realiza mediante un sistema mixto de registros manuales en papel y archivos digitales básicos. Esta situación genera pérdida de información, errores en los registros, dificultad para localizar libros y retraso en la atención a los estudiantes. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema automatizado de gestión bibliotecaria basado en programación orientada a objetos (POO), con base de datos para el registro histórico, BPM para renovaciones y devoluciones automáticas. La solución permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de los libros, reducir errores humanos y agilizar la atención. El proyecto se enmarca en la línea de investigación CED-1 Educación para el Desarrollo y la Sublínea CED-1.6 Gestión y calidad en educación de la UNAN-Managua.

Palabras claves: Gestión bibliotecaria, automatización de préstamos, POO, fomento a la lectura, calidad educativa.

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las bibliotecas escolares cumplen un papel fundamental en el acceso a recursos educativos y en el fomento de hábitos de lectura. Sin embargo, muchas instituciones educativas aún gestionan estos recursos mediante procesos manuales que limitan su eficiencia y calidad de servicio. El centro escolar Simón Bolívar que atiende a estudiantes desde primaria hasta secundaria, enfrenta esta realidad combinando registros en papel con inventarios digitales básicos, lo que provoca retrasos, errores y desconocimiento en tiempo real de la disponibilidad de los libros. Ante esta situación, surge la necesidad de automatizar el proceso de préstamos, devoluciones y renovaciones mediante un sistema tecnológico que optimice la gestión bibliotecaria. El presente documento describe la problemática actual, los problemas identificados y la solución propuesta, la cual se alinea con las líneas de investigación de la UNAN-Managua y las políticas educativas nacionales.

# Caso de estudio.

Desarrollo de un sistema de escritorio para biblioteca del Centro SIMÓN BOLÍVAR.

.

# Objetivos

## I. 	Objetivo general

Desarrollo un sistema de escritorio para el escolar “Simón Bolívar” que automatice la organización de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos, optimizando la gestión bibliotecaria durante el año lectivo 2026.

### II. 	Objetivos específicos

- Identificar las necesidades y deficiencias actuales en la gestión de la biblioteca mediante un análisis de los procesos y metodologías empleadas por el centro escolar.

- Diseñar un sistema de escritorio seguro que centralice la información sobre los libros, usuarios y movimientos de préstamos.

- Crear una interfaz de monitoreo que permita visualizar en tiempo real la disponibilidad de libros, la gestión de préstamos y la actividad de los usuarios, facilitando el control eficiente de los recursos bibliotecarios.

# Descripción de la problemática

## Gestión ineficiente de los libros en la biblioteca

La gestión ineficiente de los libros en la biblioteca dificulta conocer en tiempo real la disponibilidad de los ejemplares y genera errores en el registro de préstamos y devoluciones, por ello se propone automatizar este proceso mediante un sistema de escritorio de gestión bibliotecaria que permita el registro digital de libros, usuarios y préstamos, facilitando el control de renovaciones, devoluciones y disponibilidad de los libros.

El centro escolar Simón Bolívar es una institución educativa que atiende estudiantes desde nivel primaria hasta secundaria donde actualmente la gestión de la información bibliotecaria se realiza mediante un sistema mixto combinando registros manuales en papel con archivos digitales básicos, ante esta situación se propone desarrollar el sistema para mejorar el registro, control y organización de los recursos bibliográficos.

Por otra parte, el área de biblioteca está conformada por el bibliotecario encargado que será el encargado de hacer uso del sistema para gestionar los registros, préstamos y devoluciones.

Actualmente, la biblioteca del centro escolar Simón Bolívar gestiona sus recursos mediante un sistema mixto que combina registros manuales con archivos digitales básicos, el control de préstamos y devoluciones se realiza de forma manual a través de registros mensuales en cuadernos, cuando un estudiante solicita un libro el bibliotecario busca en los registros físicos si el ejemplar está disponible y luego anota manualmente el nombre del estudiante, la fecha de préstamo y la fecha estimada de devolución, al momento de la devolución se busca nuevamente el registro en papel para anotar la fecha de retorno, las renovaciones se gestionan de manera verbal sin un control estructurado y no existe un historial centralizado que permita consultar el movimiento de los libros de forma rápida ni generar reportes de uso.

Entre los problemas y  necesidades identificadas en el proceso actual se encuentran la imposibilidad de conocer en tiempo real la disponibilidad de los libros, el riesgo de pérdida o deterioro de la información registrada en papel, errores frecuentes en el registro manual de datos como nombres, fechas y títulos, dificultad para localizar físicamente un libro de manera rápida, deficiencia en el control de las fechas de devolución lo que genera retrasos no monitoreados, retraso en la atención a los estudiantes por la lentitud de los procesos manuales y ausencia de un historial confiable de préstamos por usuario.

El presente proyecto de investigación e innovación tecnológica se enmarca en las líneas estratégicas establecidas por la UNAN-Managua en su agenda de investigación, respondiendo a las necesidades del contexto educativo nacional y alineándose con las políticas públicas del país.

# Línea de Investigación UNAN-Managua

## CED-1: Educación para el Desarrollo

Esta línea de investigación aborda los procesos educativos desde una perspectiva integral, considerando la formación de los estudiantes no solo en aspectos académicos sino también en competencias para la vida, valores, salud y bienestar. El desarrollo de un sistema automatizado de gestión bibliotecaria se inscribe en esta línea porque busca fortalecer el acceso equitativo a los recursos educativos de los estudiantes del centro escolar Simón Bolívar, promoviendo su desarrollo académico y cultural a través de la lectura y el uso eficiente de los recursos bibliográficos.

## Sublínea de Investigación:

### CED-1.6: La gestión y calidad en educación

Esta Sublínea se enfoca en el estudio y mejora de los procesos de gestión institucional y la calidad educativa. El sistema propuesto contribuye a esta Sublínea porque automatiza y optimiza los procesos de préstamos, devoluciones y renovaciones de libros, permitiendo una gestión más eficiente de la información bibliotecaria, mejorando la calidad del servicio educativo en la biblioteca escolar.

# Proceso de negocio por área.

## Área: Bibliotecario.

| No. | Actividad | Actor | Entra | Salida | Problema Detectado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizar libros | Bibliotecario | Lote de libros en desorden/ sin clasificación | Libros ordenados y clasificados | Alta carga manual e ineficiente |
| 2 | Registrar usuario | Bibliotecario | Solicitante no registrado | Nuevo Usuario | Es manual, propenso a Errores, Ineficiencia al actualizar los datos |
| 3 | Administrar préstamos | Bibliotecario | Solicitud de préstamo/ Devolución | Registro de transacción | Dificultades al dar seguimiento tanto al préstamo como la devolución |

| Problema Detectado | Impacto | Oportunidad de mejora |
| --- | --- | --- |
| El proceso actual de clasificación y organización de los libros es manual y requiere mucho personal lo cual es ineficiente y se presta para errores | 4 | Agilizar la organización y clasificación de libros de forma digital |
| el sistema de usuarios actual no cuenta con una base de datos digital el registro se hace de forma manual y en físico lo cual es lento y tedioso | 3 | permitir que los datos del registro se guarden en una base de datos para que estén disponibles en todo momento |
| Actualmente el seguimiento de los préstamos y de los libros en general es deficiente debido a que se logra mediante registros físicos los cuales son propensos a estar desactualizados y además ponen en riesgo la integridad del contenido lo que causa disonancia entre el estado actual del sistema y los datos disponibles | 5 | que los datos se guarden de forma digital lo cual logre agilizar el proceso de préstamos y llevar un mejor registro de los datos actuales y anteriores |

| No. | Requerimiento Funcional | Descripción | Relacionado con la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Registro automatizado | El sistema debe de permitir el registro de libro mediante su código o de forma manual | Actividad 1: Organizar libros |
| RF2 | Organización Agilizada | El sistema debe clasificar y agrupar libros similares | Actividad 1: Organizar libros |
| RF3 | Gestión integral de usuarios | El sistema debe permitir añadir, eliminar y editar usuarios | Actividad 2: Registrar Usuario |
| RF4 | Registro de préstamos/ devoluciones | El sistema debe mostrar los libros en disponibilidad, los préstamos activos, la cantidad de libros que solicitó un usuario y el memento en el que está obligado a devolverlo | Actividad 3: Administrar prestamos |

# Funcionalidades del sistema.

| NO | Tipo de usuario | Funcionalidades | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bibliotecario | Gestionar administrador | Gestionar datos del administrador |  |
| 2 | Bibliotecario | Gestionar usuario | Agregar, editar y eliminar usuario de biblioteca |  |
| 3 | Bibliotecario | Gestionar libros | Agregar y eliminar libros |  |
| 4 | Bibliotecario | Generar reportes de libro | Consultar reporte de préstamo de libro |  |
| 5 | Bibliotecario | Gestionar estudiante (nombre código de estudiante y celular | Agregar, actualizar y eliminar estudiante |  |
| 6 | Bibliotecario | Gestionar préstamo de los libro | Registrar los préstamos de los libros |  |
| 7 | Bibliotecario | Gestionar devoluciones de los libros | Registrar las devoluciones de los libros |  |
| 8 | Bibliotecario | Consultar libros | Buscar libros por título, autor o categoría |  |
| 9 | Bibliotecario | Consultar préstamos de los libros | Ver el estado de entrega (pendiente o cerca de entrega) |  |
| 10 | Bibliotecario | Ver disponibilidad de los libros | Ver si un libro está prestado o está en biblioteca |  |
| 11 | Bibliotecario | Editar libros | Editar nombre, categoría, título |  |
| 12 | Bibliotecario | Gestionar libros | Gestionar datos del libro (autor, título) |  |

# Tabla de roles del equipo de desarrollo.

| Rol | Nombre y Apellido | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Máster (Especialista de scrum) | Norma Paola Ojeda | Facilita las reuniones de Scrum, elimina impedimentos y asegura que el grupo siga la metodología. |
| Producto owner (propietario del grupo) | Eliver Julieth Serrano Diáz | Define los requerimientos, prioriza el Product Backlog y valida las funcionalidades entregadas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Jhon Kenneth Fonseca Pineda | Desarrollo Dev Fullstack, Tester Backend |
|  | Eliezer Antonio Suárez Gómez | Desarrollador Dev Frontrend |
|  | Pedro Maximiliano Ortega Mejia. | QA testers |
| Stakeholders (Partes interesadas) | Profesora Lesyenia Ramírez (Bibliotecaria) | Cliente que recibe el producto. |

# Historias de Usuario.

| HU001- Gestionar Usuario (Bibliotecario) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar la información de bibliotecario (Nombre, Apellido y correo) |  |  |
| Para | visualizar los registros del usuario |  |  |
| Validación | - Garantizar la calidad e integridad de los datos antes de ser almacenados Mostrar la - Todos los campos son obligatorios - Verificar que el correo no este duplicado | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU002- Gestionar Usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar, actualizar y eliminar usuario (bibliotecario) |  |  |
| Para | Llevar un control del acceso del sistema |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar usuarios - El bibliotecario puede editar, actualizar y eliminar usuarios - Confirmar la eliminación antes de borrar | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU003- Gestionar Libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar, actualizar y eliminar libros |  |  |
| Para | Llevar un control y mantener actualizado el inventario de los libros |  |  |
| Validación |  | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  | - El sistema debe permitir registrar libros - El sistema puede editar, actualizar y eliminar libros •El sistema no debe permitir guardar un libro si el título está vacío | Estimación | 8 horas |

| HU004- Generar Reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar reportes de los libros |  |  |
| Para | Llevar un control y seguimiento de los préstamos |  |  |
| Validación | •Verificar qué los reportes muestren información real - Mostrar mensaje cuando no existen datos en el reporte - Filtrar reportes por fecha | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU005- Gestionar Estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar información necesaria del estudiante (Nombre, código de estudiante y Celular.) |  |  |
| Para | Mantener actualizada la información de los estudiantes |  |  |
| Validación | - Verificar que todos los campos estén completos - Verificar que al eliminar un estudiante no tenga préstamos activos - Validar que el código de estudiante no esté duplicado | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU006- Gestionar préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar Préstamo de libros a un estudiante |  |  |
| Para | Controlar la salida de los materiales de la biblioteca y gestionar un plazo de devolución |  |  |
| Validación | - Verificar que el libro esté disponible (no tenga préstamo activo) - Verificar que el estudiante exista y no tenga préstamos activos - Verificar que todos los campos (libro, estudiante fecha de préstamo y fecha límite estén completos) | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU007- Gestionar devoluciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar la devolución de un libro |  |  |
| Para | Actualizar el estado del préstamo Y liberar la disponibilidad del libro |  |  |
| Validación | - Verificar que el préstamo exista y esté activo - verificar que la fecha de devolución sea correcta - Verificar que el libro devuelto coincida con él registrado en el préstamo - Actualizar automáticamente la | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 8 horas |
|  | disponibilidad del libro |  |  |

| HU008- Consultar Libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar y buscar libros en el inventario |  |  |
| Para | Ver la información completa de inventario y localizar rápidamente cualquier libro |  |  |
| Validación | - Permitir filtros y búsqueda por autor, categoría título o estado - Mostrar al menos los campos obligatorios (título, autor, cantidad disponible) - Todos los resultados deben descargarse | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU009- Consultar préstamo de los libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar todos los préstamos activos |  |  |
| Para | Monitorear qué libros tienen los estudiantes identificar vencimientos |  |  |
| Validación | • Permitir filtro por estudiante, libro, fecha de préstamo fecha de devolución o estado - Mostrar la información completa del préstamo - Incluir Opción de exportar resultados | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

HU0010- Verificar la disponibilidad de libros

| Como | Bibliotecario |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quiero | Verificar la disponibilidad de un libro específico |  |  |
| Para | Saber en tiempo real si un libro se puede prestar antes de registrar un préstamo |  |  |
| Validación | • Mostrar claramente el Estado (disponible, prestado, cantidad n inventario) | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0011- Inicio de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Iniciar sesión con credenciales autorizadas |  |  |
| Para | Acceder a las funcionalidades determinadas |  |  |
| Validación | - Mostrar formulario con campos obligatorios - Mostrar diferentes funcionalidades, según el rol - volver a la Pantalla Login al cerrar sección | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0012- Alerta de devoluciones del libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Permitir que el sistema muestre una alerta, si el estudiante no realizó la devolución del libro en la fecha establecida |  |  |
| Para | Evitar retraso en las devoluciones y mejorar el control de los préstamos |  |  |
| Validación | - Comparar la fecha actual con la fecha de devolución - Mostrar el nombre del estudiante del libro en alerta - Evitar alerta, duplicadas para el mismo préstamo | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0013- Registrar libros por categoría |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar las categorías de cada libro |  |  |
| Para | Llevar un mejor control del inventario |  |  |
| Validación | - Agregar y editar autores de los libros - Evitar categoría duplicadas - Relacionar el autor con los libros | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 10 horas |

| HU0014- Reportes de inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Generar reportes de libros por categorías, disponibilidad y libros más prestados |  |  |
| Para | Tomar decisiones sobre compras, bajas y mantenimiento |  |  |
| Validación | - Generar reportes por categoría para qué muestra correctamente la cantidad de libros por cada una - Muestra los libros más prestados - Exportar reportes en formato PDF y Excel, sin errores | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9 horas |

| HU0015- Auditoría de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar un registro de auditoría con todas las acciones realizadas en el sistema |  |  |
| Para | Supervisar el uso del sistema y detectar acciones no autorizadas |  |  |
| Validación | • Gestionar que cada acción quede con hora fecha y acción realizada | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 11 horas |
|  | - Programar que el uso de auditoría no puede ser modificado ni eliminado por usuarios regulares - Filtrar Consulta, por usuario, fecha y tipo de acción |  |  |

| HU0016- Renovación de préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Renovar préstamos existentes, siempre que no haya reservas pendientes y no se exceda el límite de renovaciones |  |  |
| Para | Extender el plazo de uso de los libros sin necesidad de devolvernos físicamente |  |  |
| Validación | - Verificar no se permita renovar si el préstamo ya está vencido - Mostrar mensaje de negación, si se ha excedido el número máximo de renovaciones, permitidas - Actualizar la nueva fecha de la revolución, sin afectar El historial original | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

| HU0017- Cancelar préstamo o reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Cancelar un préstamo activo, reserva pendiente con justificación |  |  |
| Para | Corregir errores o atender situaciones excepcionales |  |  |
| Validación | • Verificar que al cancelar un préstamo activo los | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6 horas |
|  | libros, vuelvan a estar disponibles - Ingresar una justificación obligatoria para realizar la cancelación - Programar que la cancelación quede registrada en auditoría con usuario, fecha y justificación |  |  |

| HU0018- Buscar usuario por identificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Buscar un usuario usando su número de identificación para acceder rápidamente a su perfil |  |  |
| Para | Agilizar el proceso de préstamo y devolución |  |  |
| Validación | - programar filtro de búsqueda - Mostrar el perfil completo del usuario - Comprobar que ingresar una identificación inexistente se muestra mensajes inexistencia y opción de registrar | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0019- Panel de resumen rápido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Visualizar un panel con indicadores clave libros disponibles préstamo activo y usuarios registrados |  |  |
| Para | Tener una visión general del Estado de la biblioteca al iniciar la jornada |  |  |
| Validación |  | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  | - Mostrar los indicadores en tiempo real - Programar que al ser clics en cada indicador se despliegue la lista detallada - He de asegurar que el panel cargue rápidamente al iniciar sesión | Estimación | 8 horas |

| HU0020- Dar baja a libros sin existencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Dar baja a libro sin existencia |  |  |
| Para | Evitar que los usuarios vean libros, no disponibles |  |  |
| Validación | - verificar que el libro tenga stock igual a 0 antes de permitir la baja - El libro dado de baja no debe no debe aparecer en el inventario de préstamo - Garantizar la integridad de los datos al momento de actualizar el estado del libro | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

# Formato de Product Blacklog

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar usuario bibliotecario | 2 | 32 | 64 |
| HU002 | Gestionar usuario | 2 | 32 | 64 |
| HU003 | Gestionar libros | 4 | 16 | 64 |
| HU004 | Generar reportes | 4 | 8 | 32 |
| HU005 | Gestionar estudiantes | 4 | 8 | 32 |
| HU006 | Gestionar préstamo | 4 | 16 | 64 |
| HU007 | Gestionar devoluciones | 3 | 8 | 24 |
| HU008 | Consultar libros | 3 | 8 | 24 |
| HU009 | Consultar préstamo | 3 | 8 | 24 |
| HU0010 | Verificar, disponibilidad | 3 | 8 | 24 |
| HU0011 | Inicio de sesión | 2 | 4 | 8 |
| HU0012 | Alerta de devoluciones de libros | 2 | 4 | 8 |
| HU0013 | Gestionar libro por categoría | 3 | 16 | 48 |
| HU0014 | Reportes de inventario | 3 | 16 | 48 |
| HU0015 | Auditoría de actividades | 3 | 16 | 48 |
| HU0016 | Renovación de préstamo | 4 | 8 | 32 |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 4 | 8 | 32 |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 2 | 4 | 8 |
| HU0019 | Panel de resumen, rápido | 4 | 16 | 64 |
| HU0020 | Dar baja a Libros sin existencia | 4 | 8 | 32 |

# Formato de Product Blacklog Priorizado

| ID | Historial de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar usuario bibliotecario | 64 | 1 | 18/03/26 | 20/03/26 |
| HU002 | Gestionar usuario | 64 | 1 | 18/03/26 | 20/03/26 |
| HU003 | Gestionar libros | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU006 | Gestionar préstamo | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU0019 | panel de resumen rápido | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU0013 | Gestionar libros por categoría | 48 | 2 | 25/03/26 | 26/03/26 |
| HU0014 | Reporte de inventario | 48 | 2 | 27/03/26 | 29/03/26 |
| HU0015 | auditoría de actividades | 48 | 2 | 30/03/26 | 1/04/26 |
| HU0020 | Dar de baja al libro sin existencia | 48 | 2 | 30/03/26 | 1/04/26 |
| HU004 | Generar reportes | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU005 | Registrar estudiantes | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU0016 | Renovación de préstamos | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 32 | 3 | 6/04/26 | 7/04/26 |
| HU007 | Gestionar devoluciones | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU008 | Consultar libros | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU009 | Consultar préstamos | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | 24 | 4 | 11/04/26 | 13/04/26 |
| HU0011 | Inicio de sesión | 8 | 5 | 11/04/26 | 13/04/26 |
| HU0012 | Alerta de devoluciones de libros | 8 | 5 | 14//04/26 | 16/04/26 |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 8 | 5 | 14/04/26 | 16/04/26 |

# Planificación de Sprints

## Sprint 1

| ID | Historial de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar usuario bibliotecario | Crear, editar y eliminar bibliotecarios | 18/03/26 - 20/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU002 | Gestionar usuario | Registrar, modificar y eliminar usuarios | 18/03/26 - 20/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU003 | Gestionar libros | Registrar, actualizar y eliminar libros | 21/03/26 - 24/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU006 | Gestionar préstamo | Registrar y controlar préstamos | 21/03/26 - 24/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0019 | Panel de resumen rápido | Mostrar estadísticas generales del sistema | 21/03/26 - 24/03/26 | Equipo de desarrollo |

## Sprint 2

| ID | Historial de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU0013 | Gestionar libros por categoría | Clasificar y organizar libros por categorías | 25/03/26 - 26/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0014 | Reporte de inventario | Generar reportes de inventario | 27/03/26 - 29/03/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0015 | Auditoría de actividades | Registrar actividades realizadas en el sistema | 30/03/26 - 01/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0020 | Dar de baja al libro sin existencia | Eliminar libros sin existencias disponibles | 30/03/26 - 01/04/26 | Equipo de desarrollo |

## Sprint 3

| ID | Historial de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU004 | Generar reportes | Crear reportes del sistema | 02/04/26 - 05/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU005 | Registrar estudiantes | Registrar nuevos estudiantes | 02/04/26 - 05/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0016 | Renovación de préstamos | Renovar préstamos activos | 02/04/26 - 05/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | Cancelar reservas o préstamos | 06/04/26 - 07/04/26 | Equipo de desarrollo |

## Sprint 4

| ID | Historial de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU007 | Gestionar devoluciones | Registrar devoluciones de libros | 08/04/26 - 10/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU008 | Consultar libros | Buscar y visualizar libros | 08/04/26 - 10/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU009 | Consultar préstamos | Consultar historial de préstamos | 08/04/26 - 10/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | Verificar disponibilidad de libros | 11/04/26 - 13/04/26 | Equipo de desarrollo |

## Sprint 5

| ID | Historial de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU0011 | Inicio de sesión | Implementar autenticación de usuarios | 11/04/26 - 13/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0012 | Alerta de devoluciones de libros | Enviar alertas de devolución pendiente | 14/04/26 - 16/04/26 | Equipo de desarrollo |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | Buscar usuarios mediante identificación | 14/04/26 - 16/04/26 | Equipo de desarrollo |

# Diagrama ER

# MODELO RELACIONAL

## LIBRO

| ID Libro | Autor | Titulo | Cantidad Libros | Disponibilidad Libros | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gabriel García Márquez | Cien años de soledad | 5 | Disponible | Novela | Buen estado |
| 2 | J.K. Rowling | Harry Potter y la piedra | 3 | Disponible | Fantasía | Muy solicitado |
| 3 | Mario Vargas Llosa | La ciudad y los perros | 2 | No disponible | Literatura | Prestado actualmente |

### ESTUDIANTE

| ID Estudiante | Nombre | Apellido | Grado | Sexo | Edad | Sección | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan | Pérez | 10mo | Masculino | 16 | A | 8888-1111 |
| 2 | María | López | 9no | Femenino | 15 | B | 8888-2222 |

#### BIBLIOTECARIO

| ID-Bibliotecario | Nombre | Apellido | Sexo | Usuario | Correo | Contraseña | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ana | López | Femenino | admin1 | ana@mail.com | 1234 | 7777-1111 |
| 2 | Luis | Martínez | Masculino | admin2 | luis@mail.com | 5678 | 7777-2222 |

#### PRESTAMO

| ID_Prestamo | ID Estudiante | ID_Bibliotecario | Fecha préstamo | Fecha devolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-27 |
| 2 | 2 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-25 |

#### PRESTAMOS_LIBROS

| ID_Prestamo | ID Libro | Apellido | Grado | Sexo | Edad | Sección | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pérez | 10mo | Masculino | 16 | A | 8888-1111 |
| 1 | 2 | Pérez | 10mo | Masculino | 16 | A | 8888-1111 |
| 2 | 3 | López | 9no | Femenino | 15 | B | 8888-2222 |

# 6. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: LIBRO

| Campo | Tipo de dato | PK | FK | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Libro | INT | ✔ | — | NO | Identificador único del libro |
| Autor | VARCHAR | — | — | NO | Nombre del autor del libro |
| Titulo | VARCHAR | — | — | NO | Título del libro |
| Cantidad Libros | INT | — | — | NO | Número total de ejemplares |
| Disponibilidad Libros | VARCHAR | — | — | NO | Estado del libro (Disponible/No disponible) |
| Clasificación | VARCHAR | — | — | SI | Categoría o género del libro |
| Observaciones | VARCHAR | — | — | SI | Comentarios adicionales |

Tabla: PRESTAMOS_LIBROS (Tabla intermedia)

| Campo | Tipo de dato | PK | FK | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Prestamo | INT | — | ✔ | NO | Referencia al préstamo |
| ID Libro | INT | — | ✔ | NO | Referencia al libro prestado |
| Apellido | VARCHAR | — | — | NO | Apellido del estudiante |
| Grado | VARCHAR | — | — | NO | Grado del estudiante |
| Sexo | VARCHAR | — | — | NO | Sexo del estudiante |
| Edad | INT | — | — | NO | Edad del estudiante |
| Sección | VARCHAR | — | — | NO | Sección del estudiante |
| Teléfono | VARCHAR | — | — | SI | Teléfono de contacto |

Tabla: PRESTAMO

| Campo | Tipo de dato | PK | FK | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Prestamo | INT | ✔ | — | NO | Identificador del préstamo |
| ID Estudiante | INT | — | ✔ | NO | Referencia al estudiante |
| ID_Bibliotecario | INT | — | ✔ | NO | Referencia al bibliotecario |
| Fecha préstamo | DATE | — | — | NO | Fecha en que se realiza el préstamo |
| Fecha devolución | DATE | — | — | SI | Fecha de devolución del libro |

Tabla: ESTUDIANTE

| Campo | Tipo de dato | PK | FK | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Estudiante | INT | ✔ | — | NO | Identificador único del estudiante |
| Nombre | VARCHAR | — | — | NO | Nombre del estudiante |
| Apellido | VARCHAR | — | — | NO | Apellido del estudiante |
| Grado | VARCHAR | — | — | NO | Nivel académico |
| Sexo | VARCHAR | — | — | NO | Sexo del estudiante |
| Edad | INT | — | — | NO | Edad |
| Sección | VARCHAR | — | — | NO | Sección |
| Teléfono | VARCHAR | — | — | SI | Teléfono |

Tabla: BIBLIOTECARIO

| Campo | Tipo de dato | PK | FK | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Bibliotecario | INT | ✔ | — | NO | Identificador del bibliotecario |
| Nombre | VARCHAR | — | — | NO | Nombre |
| Apellido | VARCHAR | — | — | NO | Apellido |
| Sexo | VARCHAR | — | — | NO | Sexo |
| Usuario | VARCHAR | — | — | NO | Nombre de usuario |
| Correo | VARCHAR | — | — | NO | Correo electrónico |
| Contraseña | VARCHAR | — | — | NO | Contraseña del sistema |
| Teléfono | VARCHAR | — | — | SI | Teléfono |

# DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA(FIGMA).

https://www.figma.com/design/7hnE1ZBe61EsgzqWNihdMf/BiblioNet?node-id=0-1&m=dev&t=ffmJWeSzoHrLKT7X-1

# Mapeo de procesos del sistema

# MODELO FISICO DE BASE DE DATOS

# CONSULTA A LA BASE DE DATOS

Diagrama EER

# DISEÑO DE ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

# DIAGRAMAS UML ( clases, casos de uso, actividades)

# CÓDIGO DE CLASES DE CADA ENTIDAD

# ENLACE DEL PROTOTIPO DE FIGMA

https://www.figma.com/design/7hnE1ZBe61EsgzqWNihdMf/BiblioNet?node-id=0-1&t=jPUhAFxDrTRRmHOx-1

# IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES CRUD

# 3. Referencias Bibliográficas

Arguinzóniz, María de la Luz. (1983). Guía de la biblioteca: funciones y actividades. (2ª. ed.). Mexico: Trillas, (p.36).

Chávez Montero, P, E., & Viteri Mesías, R. J. (2013). Sistema de Clasificación Decimal DEWEY y su organización de la biblioteca Jaime Mesías López de la parroquia La asunción en el año 2013(Bachelor´s thesis, Universidad Estatal de Bolivar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Bibliotecología y Archivología).

Guerra, E., Neira, H., Díaz, J. L., & Patiño, J. (2021). Desarrollo de un sistema de gestión para la seguridad de la información basado en metodología de identificación y análisis de riesgo en bibliotecas universitarias. Información Tecnológica, 32(5), 145–156. https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000500145

Relación: Fundamental para la sección de tu proyecto que trata sobre el manejo de datos de usuarios y la integridad de los registros de la base de datos (diccionario de datos).

Sobre Metodologías Ágiles (Scrum) en Desarrollo de Software:

Ramos, J. (2023). Metodología Scrum en Desarrollo de Software. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. https://es.scribd.com/document/732758916/SRamos-Scrum

Relación: Dado que tu documento menciona roles como "Scrum Máster" y "Product Owner", esta referencia técnica valida el proceso de desarrollo iterativo que están siguiendo.

Sobre Innovación Tecnológica en Bibliotecas:

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [Cerlalc]. (2023). Dosier: Innovación en bibliotecas. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2023/01/Dosier_Innovacion_Bibliotecas_Cerlalc.pdf

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2022). Fundamentos de bases de datos (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Educación.

Guerra, E., Neira, H., Díaz, J. L., & Patiño, J. (2021). Desarrollo de un sistema de gestión para la seguridad de la información basado en metodología de identificación y análisis de riesgo en bibliotecas universitarias. Información Tecnológica, 32(5), 145–156. https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000500145

Sobre Metodologías Ágiles (Scrum) en Desarrollo de Software:

Ramos, J. (2023). Metodología Scrum en Desarrollo de Software. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. https://es.scribd.com/document/732758916/SRamos-Scrum

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [Cerlalc]. (2023). Dosier: Innovación en bibliotecas. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2023/01/Dosier_Innovacion_Bibliotecas_Cerlalc.pdf