CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES

“Cornelio Silvio Argüello”

UNAN Managua / CUR-Chontales

“2026:Una educación al servicio del pueblo, ¡Viva Sandino!”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I SEMESTRE, II AÑO

Grupo: 3

“Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro simón bolívar.”

INTEGRANTES

- Jhon Kenneth Fonseca Pineda

- Norma Paola Ojeda

- Eliezer Antonio Suarez Gomez

- Pedro Maximiliano Ortega Mejia.

- Yulieth Serrano.

DOCENTES

- José Jonathan Moreno Castro

- Yesenia Sobeyda Téllez Gomez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Isamar Del Socorro Bonilla Martinez

- Carlos Miguel Matamoros Osorio

Noviembre, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Caso de estudio

Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro escolar simón bolívar

- Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio para el centro escolar Simón Bolívar que automatice la organización de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos, optimizando la gestión bibliotecaria durante el año lectivo 2026.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades y deficiencias actuales en la gestión de la biblioteca mediante un análisis de los procesos y metodologías empleadas por el centro escolar.

- Diseñar un sistema de escritorio seguro que centralice la información sobre los libros, usuarios y movimientos de préstamo.

- Crear una interfaz de monitoreo que permita visualizar en tiempo real la disponibilidad de libros, la gestión de préstamos y la actividad de los usuarios, facilitando el control eficiente de los recursos bibliotecarios.

Descripción de la problemática

En la biblioteca del centro escolar “Simón Bolívar” tienen acceso estudiantes desde nivel de primaria hasta secundaria, está desempeñando un papel fundamental para el acceso a recursos educativos. Sin embargo, actualmente la gestión de la información se realiza mediante un sistema mixto, combinando registros manuales en papel con archivos digitales básicos de inventario, lo que genera diversas limitaciones en el control y organización de los recursos.

El proceso de registro de libros incluye información detallada como fecha de ingreso, autor, editorial, lugar y fecha de edición, precio y observaciones, además del uso del sistema de clasificación Dewey y la asignación de signaturas tipográficas para su identificación. A pesar de contar con estos métodos, el control de préstamos y devoluciones se realiza de forma manual mediante registros mensuales, lo que dificulta conocer en tiempo real la disponibilidad de los libros. Esta situación provoca múltiples problemas entre ellos riesgo de perdida o deterioro de información, errores en el registro de datos, dificultad para localizar libros de manera rápida, deficiencia en el control de préstamos y devoluciones y retraso en la atención de los estudiantes.

https://www.figma.com/design/7hnE1ZBe61EsgzqWNihdMf/Untitled?node-id=0-1&t=SyZjqHdeR2FwxxPd-1

Funcionalidades del sistema.

| No | Tipo de usuario | Funcionalidades | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Gestionar usuario | Registrar datos del administrador |  |
| 2 | Administrador | Registrar usuario | Agregar, editar y eliminar usuario de biblioteca | Jhon fonseca |
| 3 | Administrador | Gestionar Libros | Agregar y eliminar libros |  |
| 4 | Administrador | Generar Reportes de libros. | Consultar reportes de préstamos de libros |  |
| 5 | Usuario (Bibliotecario) | Gestionar Estudiantes (nombre, código de estudiante y celular) | Agregar, actualizar y eliminar estudiantes |  |
| 6 | Usuario (Bibliotecario) | Gestionar préstamos de los libros | Registrar los préstamos de los libros |  |
| 7 | Usuario (Biblioteca) | Gestionar devoluciones de los libros | Registrar los préstamos de los libros. |  |
| 8 | Usuario (Biblioteca) | Consultar libros | Buscar libros por título, autor o categoría. |  |
| 9 | Usuario (Biblioteca) | Consultar préstamos de los libros | Ver el estado de préstamo (pendiente o cerca de entrega) |  |
| 10 | Usuario (Biblioteca) | Ver disponibilidad de los libros | ver si un libro está prestado o prestado |  |
| 11 |  | Editar libros |  |  |
| 12 |  | Registrar libros |  |  |

Tabla de roles del equipo de desarrollo.

| Rol | Nombre y apellido | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Especialista de Scrum) | Norma Paola Ojeda | Facilita las reuniones de Scrum, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga la metodología. |
| Product Owner (Propietario del equipo) | Eliezer Antonio Suárez Gómez | Define los requerimientos, prioriza el Product Backlog y valida las funcionalidades entregadas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Jhon kenneth Fonseca Pineda | Desarrollador Dev Fullstack, Tester Backend |
|  | Eliezer Antonio Suárez Gómez | Desarrollador Dev Frontend |
| Stakeholders (Partes interesadas) | Profesora Lesyenia Ramirez (Bibliotecario). | Cliente que recibe el producto. |

Historias de usuario.

| HU001- Gestionar Usuario administrador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Ingresar la información de administrador (nombre, apellido y correo). |  |  |
| Para | que pueda visualizar los registros del usuario |  |  |
| Validación | - Mostrar formulario - Todos los campos son obligatorios | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU002- Gestionar usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Agregar, actualizar y eliminar usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Para | Llevar un control del acceso del sistema |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar usuarios - El administrador puede editar, actualizar y eliminar usuarios | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU003-Registrar libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Agregar,actualizar y eliminar libros |  |  |
| Para | Llevar un control y mantener actualizado el inventario de los libros |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar los libros - El administrador puede editar, actualizar y eliminar usuarios. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU004-Generar reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Consultar los reportes de los libros |  |  |
| Para | Llevar un control y seguimientos de los prestamos |  |  |
| Validación | - Verificar que los reportes muestran información real. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU 005-Registrar Estudiantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Agregar información necesaria del estudiante (nombre codigo de estudiante y celular) |  |  |
| Para | Mantener actualizada la información de los estudiantes. |  |  |
| Validación | - Verificar que todos los campos esten completos.. - verificar que al eliminar un estudiante no tenga préstamos activos. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU 006-Registrar préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Registrar un préstamo de libro(s) a un estudiante |  |  |
| Para | Controlar la salida de materiales de la biblioteca y gestionar los plazos de devolución. |  |  |
| Validación | - Verificar que el libro esté disponible (no tenga préstamo activo). - Verificar que el estudiante exista y no tenga préstamos vencidos. - Verificar que todos los campos (libro, estudiante, fecha de préstamo y fecha límite) estén completos. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU 007-Registrar Devoluciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Registrar la devolución de un libro |  |  |
| Para | Actualizar el estado del préstamo, liberar la disponibilidad del libro y calcular posibles multas. |  |  |
| Validación | - Verificar que el préstamo exista y esté activo. - Verificar que la fecha de devolución sea correcta y calcular días de retraso (si aplica). - Verificar que el libro devuelto coincida con el registrado en el préstamo. - Actualizar automáticamente la disponibilidad del libro. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU 008-Consultar libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Consultar y buscar libros en el catálogo |  |  |
| Para | Ver la información completa del inventario y localizar rápidamente cualquier título. |  |  |
| Validación | - Permitir filtros y búsqueda por título, autor, ISBN, categoría o estado (disponible/prestado). - Mostrar al menos los campos obligatorios (título, autor, ISBN, cantidad disponible). - Todos los resultados deben cargarse. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU 009-Consultar préstamos de los libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Consultar todos los préstamos activos y históricos |  |  |
| Para | Monitorear qué estudiantes tienen libros, identificar vencimientos y generar reportes. |  |  |
| Validación | - Permitir filtros por estudiante, libro, fecha de préstamo, fecha de devolución o estado (activo/vencido/devuelto). - Mostrar información completa del préstamo (estudiante, libro, fechas, días de retraso). - Incluir opción de exportar resultados. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

| HU 0010-Verificar la disponibilidad de los libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Verificar la disponibilidad de un libro específico |  |  |
| Para | Saber en tiempo real si un libro se puede prestar antes de registrar un préstamo. |  |  |
| Validación | - Mostrar claramente el estado (disponible / prestado / cantidad en inventario). - Incluir información del préstamo actual si está prestado (estudiante y fecha límite). - La consulta debe ser instantánea. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU 0011-Inicio de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Iniciar sesión con credenciales autorizadas. |  |  |
| Para | Acceder a las funcionalidades determinadas. |  |  |
| Validación | - Mostrar formulario con campos obligatorios. - Mostrar diferentes funcionalidad según el rol. - Volver a la pantalla login al cerrar sesión. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas. |

| HU 0012-Alertas de devolución de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Permitir que el sistema muestre alerta si un estudiante no realizó la devolución en la fecha establecida. |  |  |
| Para | Evitar retrasos en las devoluciones y mejorar el control de los préstamo |  |  |
| Validación | - Comparar la fecha actual con la fecha de devolución - Generar alerta solo si la fecha actual es mayor a la fecha de entrega - Mostrar el nombre del estudiante y el libro en la alerta - Evitar alertas duplicadas para el mismo préstamo | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas. |

| HU0013-Gestión de multas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrar el pago de multas, generar reportes de morosos y ajustar montos excepcionalmente |  |  |
| Para | llevar un control financiero de sanciones y promover la puntualidad en las devoluciones |  |  |
| Validación | - Programar que el sistema calcule correctamente el monto total según días de retraso. - Habilitar al usuario para nuevos préstamos al pagar multa. - Asegurar que el reporte de morosos excluya automáticamente a usuarios con multas ya pagadas. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 10 horas |

| HU0014- Reportes de inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | administrador |  |  |
| Quiero | generar reportes de libros por categoría, disponibilidad, ejemplares más prestados |  |  |
| Para | tomar decisiones sobre compras, bajas y mantenimiento |  |  |
| Validación | - Crear reporte por categoría muestre correctamente la cantidad de libros por cada una. - Mostrar libros más prestados - Exportar reportes en formato PDF y Excel sin errores de formato | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9 horas |

| HU0015- Auditoría de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | administrador |  |  |
| Quiero | consultar un registro de auditoría con todas las acciones realizadas en el sistema |  |  |
| Para | supervisar el uso del sistema y detectar acciones no autorizadas |  |  |
| Validación | - Registrar que cada acción quede con usuario, fecha, hora y acción realizada. - Programar que el registro de auditoría no pueda ser modificado ni eliminado por usuarios regulares. - Filtrar consulta por usuario, fecha y tipo de acción | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 11 horas |

| HU0016- Renovación de préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | renovar préstamos existentes siempre que no haya reservas pendientes y no se exceda el límite de renovaciones |  |  |
| Para | extender el plazo de uso de los libros sin necesidad de devolverlos físicamente |  |  |
| Validación | - Verificar que no se permita renovar si el préstamo ya está vencido. - Mostrar mensaje de negación si se ha excedido el número máximo de renovaciones permitidas. - Actualizar la nueva fecha de devolución sin afectar el historial original. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

| HU0017- Cancelar préstamo o reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Cancelar un préstamo activo o una reserva pendiente con justificación |  |  |
| Para | Corregir errores o atender situaciones excepcionales |  |  |
| Validación | - Verificar que al cancelar un préstamo activo los libros vuelvan a estar disponibles inmediatamente. - Ingresar una justificación obligatoria para realizar la cancelación. - Programar que la cancelación quede registrada en auditoría con usuario, fecha y justificación. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU0018- Buscar usuario por identificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Buscar un usuario ingresando su número de identificación para acceder rápidamente a su perfil |  |  |
| Para | Agilizar el proceso de préstamo y devolución |  |  |
| Validación | - Programar filtro de búsqueda - Mostrar el perfil completo del usuario. - Comprobar que al ingresar una identificación inexistente se muestre mensaje de inexistencia y opción de registrar. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0019- Panel de resumen rápido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Visualizar un panel con indicadores clave libros disponibles, préstamos activos, usuarios registrados y morosos |  |  |
| Para | Tener una visión general del estado de la biblioteca al iniciar la jornada |  |  |
| Validación | - Mostrar los indicadores en tiempo real. - Programar que al hacer clic en cada indicador se despliegue la lista detallada correspondiente. - Asegurar que el panel cargue rápidamente al iniciar sesión sin | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU0020- Generar reporte de morosos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Generar una lista de usuarios con multas pendientes o préstamos vencidos |  |  |
| Para | Realizar seguimiento y gestionar cobros o devoluciones |  |  |
| Validación | - Mostrar usuarios con préstamos vencidos ordenados por días de retraso. - Incluir el monto total de multa acumulada por usuario. - Asegurar que se pueda filtrar por tipo de usuario | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

Formato de Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar usuario administrador | 2 | 32 | 64 |
| HU002 | Gestionar usuario | 2 | 32 | 64 |
| HU003 | Registrar libros | 4 | 16 | 64 |
| HU004 | Generar reportes | 4 | 8 | 32 |
| HU005 | Registrar Esudiantes | 4 | 8 | 32 |
| HU006 | Registrar préstamos | 4 | 16 | 64 |
| HU007 | Registrar Devoluciones | 3 | 8 | 24 |
| HU008 | Consultar libros | 3 | 8 | 24 |
| HU009 | Consultar préstamos | 3 | 8 | 24 |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | 3 | 8 | 24 |
| HU0011 | Inicio de sesión | 2 | 4 | 8 |
| HU0012 | Alertas de devolución de libros | 2 | 4 | 8 |
| HU0013 | Gestión de multas | 3 | 16 | 48 |
| HU0014 | Reportes de inventario | 3 | 16 | 48 |
| HU0015 | Auditoría de actividades | 3 | 16 | 48 |
| HU0016 | Renovación de préstamos | 4 | 8 | 32 |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 4 | 8 | 32 |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 2 | 4 | 8 |
| HU0019 | Panel de resumen rápido | 4 | 16 | 64 |
| HU0020 | Generar reporte de morosos | 4 | 8 | 32 |

Formato de Product Backlog  priorizado

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar usuario administrador | 64 | 1 |  |  |
| HU002 | Gestionar usuario | 64 | 1 |  |  |
| HU003 | Registrar libros | 64 | 1 |  |  |
| HU006 | Registrar préstamos | 64 | 1 |  |  |
| HU0019 | Panel de resumen rápido | 64 | 1 |  |  |
| HU0013 | Gestión de multas | 48 | 2 |  |  |
| HU0014 | Reportes de inventario | 48 | 2 |  |  |
| HU0015 | Auditoría de actividades | 48 | 2 |  |  |
| HU004 | Generar reportes | 32 | 3 |  |  |
| HU005 | Registrar Esudiantes | 32 | 3 |  |  |
| HU0016 | Renovación de préstamos | 32 | 3 |  |  |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 32 | 3 |  |  |
| HU0020 | Generar reporte de morosos | 32 | 3 |  |  |
| HU007 | Registrar Devoluciones | 24 | 4 |  |  |
| HU008 | Consultar libros | 24 | 4 |  |  |
| HU009 | Consultar préstamos | 24 | 4 |  |  |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | 24 | 4 |  |  |
| HU0011 | Inicio de sesión | 8 | 5 |  |  |
| HU0012 | Alertas de devolución de libros | 8 | 5 |  |  |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 8 | 5 |  |  |

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar Usuario Administrador | 64 |  |  |  |
| HU002 |  |  |  |  |  |
| HU003 |  |  |  |  |  |

3. Referencias Bibliográficas.

Arguinzóniz, María de la Luz. (1983). Guía de la biblioteca : funciones y actividades. (2a. ed.). México: Trillas, (p.36).

Chávez Montero, P. E., & Viteri Mesías, R. J. (2013). Sistema de Clasificación Decimal DEWEY y su organización de la biblioteca Jaime Mesías López de la parroquia La Asunción en el año 2013 (Bachelor's thesis, Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Bibliotecologia Documentologia y Archivología).