CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES.

“Cornelio Silvio Argüello”

UNAN Managua / CUR-Chontales

“2026: Una educación al servicio del pueblo, ¡Viva Sandino!”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

I SEMESTRE, II AÑO

Grupo: 8

# “Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro simón bolívar.”

INTEGRANTES

- Jhon Kenneth Fonseca Pineda

- Norma Paola Ojeda

- Eliezer Antonio Suarez Gómez

- Pedro Maximiliano Ortega Mejia. ● Eliver Julieth Serrano Diaz

DOCENTES

- José Jonathan Moreno Castro

- Yesenia Sobeyda Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Isamar Del Socorro Bonilla Martínez ● Carlos Miguel Matamoros Osorio

Noviembre, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

# Funcionalidades del sistema

| NO | Tipo de usuario | Funcionalidades | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bibliotecario | Gestionar usuario | Agregar, editar y eliminar usuario de biblioteca | Jhon Fonseca |
| 2 | Bibliotecario | Gestionar libros | Agregar editar y eliminar libros |  |
| 3 | Bibliotecario | Generar reportes de libro | Consultar reporte de préstamo de libro |  |
| 4 | Bibliotecario | Gestionar estudiante (nombre codigo de estudiante y celular | Agregar, actualizar y eliminar estudiante | Jhon fonseca |
| 5 | Bibliotecario | Gestionar prestamo de los libro | Registrar los préstamos de los libros, |  |
| 6 | Bibliotecario | Gestionar devoluciónes de los libros | Registrar las devoluciónes de los libros |  |
| 7 | Bibliotecario | Consultar libros | Buscar libros por título , autor o categoría |  |
| 8 | Bibliotecario | Consultar préstamos de los libros | Ver el estado de entrega ( pendiente o cerca de entrega) |  |
| 9 | Bibliotecario | Ver disponibilidad de los libros | Ver si un libro está prestado o está en biblioteca |  |

Tabla de roles del equipo de desarrollo.

| Rol | Nombre y Apellido | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Máster (Especialista de scrum) | Norma Paola Ojeda | Facilita las reuniones de Scrum, elimina impedimentos y asegura que el grupo siga la metodología. |
| Producto owner (propietario del grupo) | Eliver Julieth Serrano Diáz | Define los requerimientos, prioriza el Product Blacklog y valida las funcionalidades entregadas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Jhon Kenneth Fonseca Pineda | Desarrollo Dev Fullstack, Tester Backend |
|  | Eliezer Antonio Suárez Gómez | Desarrollador Dev Frontrend |
| Stakeholders (Partes interesadas) | Profesora Lesyenia Ramírez (Bibliotecaria) | Cliente que recibe el producto. |

Historias de Usuario.

| HU001- Gestionar Usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar, actualizar y eliminar usuario (bibliotecario) |  |  |
| Para | Llevar un control del acceso del sistema |  |  |
| Validación | - Mostrar formulario para agregar la información. - El bibliotecario puede editar , actualizar y eliminar información. - Confirmar la eliminación antes de borrar | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU002- Gestionar Libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar , actualizar y eliminar libros |  |  |
| Para | Llevar un control y mantener actualizado el inventario de los libros |  |  |
| Validación | Mostrar los formularios necesarios para rellenar la información del libro. Mostrar los botones guardar, editar y eliminar. Mostrar confirmación de libro guardado. Presentar pestaña de mensaje de advertencia si desea eliminar libro. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU005- Generar Reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar reportes de los libros |  |  |
| Para | Llevar un control y seguimiento de los préstamos |  |  |
| Validación | •Verificar qué los reportes muestren información real - Mostrar mensaje cuando no existen datos en el reporte - Filtrar reportes por fecha | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU005- Registrar Estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Agregar información necesaria del estudiante (Nombre, código de estudiante y Celular. ) |  |  |
| Para | Mantener actualizada la información de los estudiantes |  |  |
| Validación | Mostrar formulario de para agregar información del estudiante. - Verificar que al eliminar un estudiante no tenga préstamos activos - Validar que el código de estudiante no esté duplicado | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU006- Registrar préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar Préstamo de libros a un estudiante |  |  |
| Para | Controlar la salida de los materiales de la biblioteca y gestionar un plazo de devolución |  |  |
| Validación | - Verificar que el libro esté disponible ( no tenga préstamo activo ) - Verificar que el estudiante exista y no tenga préstamos activos - Verificar que todos los campos (libro, estudiante fecha de préstamo y fecha límite estén completos ) | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU007- Registrar devoluciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar la devolución de un libro |  |  |
| Para | Actualizar el estado del préstamo Y liberar la disponibilidad del libro |  |  |
| Validación | - Verificar que el préstamo exista y esté activo - verificar que la fecha de devolución sea correcta - Verificar que el libro devuelto coincida con él registrado en el préstamo - Actualizar automáticamente la | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 8 horas |
|  | disponibilidad del libro |  |  |

| HU008- Consultar Libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar y buscar libros en el inventario |  |  |
| Para | Ver la información completa de inventario y localizar rápidamente cualquier libro |  |  |
| Validación | - Permitir filtros y búsqueda por autor, categoría título o estado - Mostrar al menos los campos obligatorios ( título, autor , cantidad disponible) - Todos los resultados deben descargarse | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU009- Consultar préstamo de los libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar todos los préstamos activos |  |  |
| Para | Monitoriar qué libros tienen los estudiantes identificar vencimientos |  |  |
| Validación | • Permitir filtro por estudiante, libro, fecha de préstamo fecha de devolución o estado - Mostrar la información completa del préstamo - Incluir Opción de exportar resultados | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

HU0010- Verificar la disponibilidad de libros

| Como | Bibliotecario |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quiero | Verificar la disponibilidad de un libro específico |  |  |
| Para | Saber en tiempo real si un libro se puede prestar antes de registrar un préstamo |  |  |
| Validación | • Mostrar claramente el Estado (disponible, prestado, cantidad n inventario) | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0011- Inicio de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Iniciar sesión con credenciales autorizadas |  |  |
| Para | Acceder a la funcionalidades determinadas |  |  |
| Validación | - Mostrar formulario con campos obligatorios - Mostrar diferentes funcionalidades , según el rol - volver a la Pantalla Login al cerrar sección | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0012- Alerta de devoluciones del libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Permitir que el sistema muestre una alerta, si el estudiante no realizó la devolución del libro en la fecha establecida |  |  |
| Para | Evitar retraso en la devoluciones y mejorar el control de los préstamos |  |  |
| Validación | - Comparar la fecha actual con la fecha de devolución - Mostrar el nombre del estudiante del libro en alerta - Evitar alerta, duplicadas para el mismo préstamo | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0013- Registrar libros por categoría |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Gestionar las categorías de cada libro |  |  |
| Para | Llevar un mejor control del inventario |  |  |
| Validación | - Agregar y editar autores de los libros - Evitar categoría duplicadas - Relacionar el autor con los libros | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 10 horas |

| HU0014- Reportes de inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Generar reportes de libros por categorías , disponibilidad y libros más prestados |  |  |
| Para | Tomar decisiones sobre compras , bajas y mantenimiento |  |  |
| Validación | - Generar reportes por categoría para qué muestra correctamente la cantidad de libros por cada una - Muestra los libros más prestados - Exportar reportes en formato PDF y Excel, sin errores | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9 horas |

| HU0015- Auditoría de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Consultar un registro de auditoría con todas las acciones realizadas en el sistema |  |  |
| Para | Supervisar el uso del sistema y detectar acciones no autorizadas |  |  |
| Validación | • Gestionar que cada acción quede con hora fecha y acción realizada | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 11 horas |
|  | - Programar que el uso de auditoría no puede ser modificado ni eliminado por usuarios regulares - Filtrar Consulta, por usuario, fecha y tipo de acción |  |  |

| HU0016- Renovación de préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Renovar préstamos existentes, siempre que no haya reservas pendientes y no se exceda el límite de renovaciones |  |  |
| Para | Extender el plazo de uso del libros sin necesidad de devolvernos físicamente |  |  |
| Validación | - Verificar no se permita renovar si el préstamo ya está vencido - Mostrar mensaje de negación, si se ha excedido el número máximo de renovaciones, permitidas - Actualizar la nueva fecha del revolución, sin afectar El historial original | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

| HU0017- Cancelar préstamo o reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Cancelar un préstamo activo, reserva pendiente con justificación |  |  |
| Para | Corregir errores o atender situaciones excepcionales |  |  |
| Validación | • Verificar que al cancelar un préstamo activo los | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6 horas |
|  | libros, vuelvan a estar disponibles - Ingresar una justificación obligatoria para realizar la cancelación - Programar que la cancelación quede registrada en auditoría con usuario, fecha y justificación |  |  |

| HU0018- Buscar usuario por identificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Buscar un usuario usando su número de identificación para acceder rápidamente a su perfil |  |  |
| Para | Agilizar el proceso de préstamo y devolución |  |  |
| Validación | - programar filtro de búsqueda - Mostrar el perfil completo del usuario - Comprobar que ingresar una identificación inexistente se muestra mensajes inexistencia y opción de registrar | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU0019- Panel de resumen rápido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Visualizar un panel con indicadores clave libros disponibles préstamo activo y usuarios registrados |  |  |
| Para | Tener una visión general del Estado de la biblioteca al iniciar la jornada |  |  |
| Validación |  | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  | - Mostrar los indicadores en tiempo real - Programar que al ser click en cada indicador se despliegue la lista detallada - Asegurar que el panel cargue rápidamente al iniciar sesión | Estimación | 8 horas |

| HU0020- Dar baja a libros sin existencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Dar baja a libro sin existencia |  |  |
| Para | Evitar que los usuarios vean libros, no disponibles |  |  |
| Validación | - verificar que el libro tenga stok igual a 0 antes de permitir la baja - El libro dado de baja no debe no debe aparecer en el inventario de préstamo - Garantizar la integridad de los datos al momento de actualizar el estado del libro | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

# Formato de Product Blacklog

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar usuario bibliotecario | 2 | 32 | 64 |
| HU002 | Gestionar usuario | 2 | 32 | 64 |
| HU003 | Gestionar libros | 4 | 16 | 64 |
| HU004 | Generar reportes | 4 | 8 | 32 |
| HU005 | Gestionar estudiantes | 4 | 8 | 32 |
| HU006 | Gestionar préstamo | 4 | 16 | 64 |
| HU007 | Gestionar devoluciones | 3 | 8 | 24 |
| HU008 | Consultar libros | 3 | 8 | 24 |
| HU009 | Consultar préstamo | 3 | 8 | 24 |
| HU0010 | Verificar, disponibilidad | 3 | 8 | 24 |
| HU0011 | Inicio de sesión | 2 | 4 | 8 |
| HU0012 | Alerta de devoluciones de libros | 2 | 4 | 8 |
| HU0013 | Gestionar libro por categoría | 3 | 16 | 48 |
| HU0014 | Reportes de inventario | 3 | 16 | 48 |
| HU0015 | Auditoría de actividades | 3 | 16 | 48 |
| HU0016 | Renovación de préstamo | 4 | 8 | 32 |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 4 | 8 | 32 |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 2 | 4 | 8 |
| HU0019 | Panel de resumen, rápido | 4 | 16 | 64 |
| HU0020 | Dar baja a Libros sin existencia | 4 | 8 | 32 |

# Formato de Product Blacklog Priorizado

| ID | Historial de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU002 | Gestionar usuario | 64 | 1 | 18/03/26 | 20/03/26 |
| HU003 | Gestionar libros | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU006 | Gestionar préstamo | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU0019 | panel de resumen rápido | 64 | 1 | 21/03/26 | 24/03/26 |
| HU0013 | Gestionar libros por categoría | 48 | 2 | 25/03/26 | 26/03/26 |
| HU0014 | Reporte de inventario | 48 | 2 | 27/03/26 | 29/03/26 |
| HU0015 | auditoría de actividades | 48 | 2 | 30/03/26 | 1/04/26 |
| HU0020 | Dar de baja al libro sin existencia | 48 | 2 | 30/03/26 | 1/04/26 |
| HU004 | Generar reportes | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU005 | Registrar estudiantes | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU0016 | Renovación de préstamos | 32 | 3 | 2/04/26 | 5/04/26 |
| HU0017 | Cancelar préstamo o reserva | 32 | 3 | 6/04/26 | 7/04/26 |
| HU007 | Gestionar devoluciones | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU008 | Consultar libros | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU009 | Consultar préstamos | 24 | 4 | 08/04/26 | 10/04/26 |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | 24 | 4 | 11/04/26 | 13/04/26 |
| HU0011 | Inicio de sesión | 8 | 5 | 11/04/26 | 13/04/26 |
| HU0012 | Alerta de devoluciones de libros | 8 | 5 | 14//04/26 | 16/04/26 |
| HU0018 | Buscar usuario por identificación | 8 | 5 | 14/04/26 | 16/04/26 |

Figma.

https://www.figma.com/design/7hnE1ZBe61EsgzqWNihdMf/BiblioNet?node-id=0-1&m=dev&t=ffmJWeSzoHrLKT7X-1

# 3. Referencias Bibliográficas

Arguinzóniz, María de la Luz. (1983). Guía de la biblioteca: funciones y actividades. (2ª. ed.). Mexico: Trillas, (p.36).

Chávez Montero, P, E., & Viteri Mesías, R. J. (2013). Sistema de Clasificación Decimal DEWEY y su organización de la biblioteca Jaime Mesías López de la parroquia La asunción en el año 2013(Bachelor´s thesis, Universidad Estatal de Bolivar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Bibliotecología y Archivología).