2026: “Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!”

Nombre de la Dirección, Unidad o Departamento

Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca Simón Bolívar.

Caso de estudio

Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca

1 -Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio para la gestión de la biblioteca del centro escolar Simón Bolívar que permita organizar los libros, registrar usuarios y controlar los préstamos de manera eficiente.

Objetivos específicos.

• Registrar los libros disponibles en la biblioteca.

• Registrar a los estudiantes que utilizan la biblioteca.

• Controlar el préstamo y devolución de libros.

• Facilitar la búsqueda de libros en el sistema.

• Generar reportes de libros prestados y disponibles.

Descripción de la problemática

En la biblioteca del centro escolar “Simón Bolívar” tienen accesos estudiantes desde nivel de primaria hasta secundaria, está desempeñando un papel fundamental para el acceso a recursos educativos. Sin embargo, actualmente la gestión de la información se realiza mediante un sistema mixto, combinando registros manuales en papel con archivos digitales básicos de inventario, lo que genera diversas limitaciones en el control y organización de los recursos.

El proceso de registro de libros incluye información detallada como fecha de ingreso, autor, editorial, lugar y fecha de edición, precio y observaciones, además del uso del sistema de clasificación Dewey y la asignación de signaturas tipográficas para su identificación. A pesar de contar con estos métodos, el control de préstamos y devoluciones se realiza de forma manual mediante registros mensuales, lo que dificulta conocer en tiempo real la disponibilidad de los libros. Esta situación provoca múltiples problemas entre ellos riesgo de perdida o deterioro de información, errores en el registro de datos, dificultad para localizar libros de manera rápida, deficiencia en el control de prestamos y devoluciones y retraso en la atención de los estudiantes.

3. Referencias Bibliográficas.

Arguinzóniz, María de la Luz. (1983). Guía de la biblioteca : funciones y actividades. (2a. ed.). México: Trillas, (p.36).

Chávez Montero, P. E., & Viteri Mesías, R. J. (2013). Sistema de Clasificación Decimal DEWEY y su organización de la biblioteca Jaime Mesías López de la parroquia La Asunción en el año 2013 (Bachelor's thesis, Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Bibliotecologia Documentologia y Archivología).

Funcionalidades del sistema.

| No | Tipo de usuario | Funcionalidades | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Registrar administrador | Registrar datos del administrador |  |
| 2 | Administrador | Registrar usuario | Agregar, editar y eliminar usuario de biblioteca |  |
| 3 | Administrador | Registrar Libros | Agregar y eliminar libros |  |
| 4 | Administrador | Generar Reportes de libros. | Consultar reportes de préstamos de libros |  |
| 5 | Usuario (Bibliotecario) | Registrar Estudiantes (nombre, código de estudiante y celular) | Agregar, actualizar y eliminar estudiantes |  |
| 6 | Usuario (Bibliotecario) | Registrar préstamos de los libros | Registrar los préstamos de los libros |  |
| 7 | Usuario (Biblioteca) | Registrar devoluciones de los libros | Registrar los préstamos de los libros. |  |
| 8 | Usuario (Biblioteca) | Consultar libros | Buscar libros por título, autor o categoría. |  |
| 9 | Usuario (Biblioteca) | Consultar préstamos de los libros | Ver el estado de préstamo (pendiente o cerca de entrega) |  |
| 10 | Usuario (Biblioteca) | Ver disponibilidad de los libros | ver si un libro está prestado o prestado |  |
| 11 |  | Editar libros |  |  |
| 12 |  | Registrar libros |  |  |

Tabla de roles del equipo de desarrollo.

| Rol | Nombre y apellido |  |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Especialista de Scrum) | Norma Paola Ojeda |  |
| Product Owner (Propietario del equipo) | Eliezer Antonio Suárez Gómez |  |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Jhon kenneth Fonseca Pineda Eliezer Antonio Suárez Gómez |  |
| Stakeholders (Partes interesadas) |  |  |

| HU001- Registrar Usuario administrador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Ingrese la información de administrador |  |  |
| Para | visualizar los registros del usuario |  |  |
| Validación | - Garantizar la calidad e integridad de los datos antes de ser procesados o almacenados. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU002- Gestionar usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Agregar, , actualizar y eliminar usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Para | Llevar un control del acceso del sistema |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar usuarios - El administrador puede editar, actualizar y eliminar usuarios | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU003-Registrar libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Agregar, , actualizar y eliminar libros (Bibliotecario) |  |  |
| Para | Llevar un control y mantener actualizado el inventario de los l;ibros |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar los libros - El administrador puede editar, actualizar y eliminar usuarios. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU004-Generar reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Consultar los reportes de los libros |  |  |
| Para | Llevar un control y seguimientos de los prestamos |  |  |
| Validación | - Vericar que los reportes muestren informacion real. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU 005-Registrar Estudiantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Agregar,actualizar y eliminar estudiantes |  |  |
| Para | Mantener actualizada la información de los estudiantes. |  |  |
| Validación | - Validar que el número de estudiantes sea único y que no este duplicado. - Verificar que todos los campos esten completos.. - verificar que al eliminar un estudiante no tenga préstamos activos. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU 006-Registrar préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Registrar un préstamo de libro(s) a un estudiante |  |  |
| Para | Controlar la salida de materiales de la biblioteca y gestionar los plazos de devolución. |  |  |
| Validación | - Verificar que el libro esté disponible (no tenga préstamo activo). - Verificar que el estudiante exista y no tenga préstamos vencidos. - Verificar que todos los campos (libro, estudiante, fecha de préstamo y fecha límite) estén completos. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU 007-Registrar Devoluciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Registrar la devolución de un libro |  |  |
| Para | Actualizar el estado del préstamo, liberar la disponibilidad del libro y calcular posibles multas. |  |  |
| Validación | - Verificar que el préstamo exista y esté activo. - Verificar que la fecha de devolución sea correcta y calcular días de retraso (si aplica). - Verificar que el libro devuelto coincida con el registrado en el préstamo. - Actualizar automáticamente la disponibilidad del libro. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 1 |
|  |  | Estimación | 8 horas |

| HU 008-Consultar libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Consultar y buscar libros en el catálogo |  |  |
| Para | Ver la información completa del inventario y localizar rápidamente cualquier título. |  |  |
| Validación | - Permitir filtros y búsqueda por título, autor, ISBN, categoría o estado (disponible/prestado). - Mostrar al menos los campos obligatorios (título, autor, ISBN, cantidad disponible). - Todos los resultados deben cargarse. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU 009-Consultar préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Consultar todos los préstamos activos y históricos |  |  |
| Para | Monitorear qué estudiantes tienen libros, identificar vencimientos y generar reportes. |  |  |
| Validación | - Permitir filtros por estudiante, libro, fecha de préstamo, fecha de devolución o estado (activo/vencido/devuelto). - Mostrar información completa del préstamo (estudiante, libro, fechas, días de retraso). - Incluir opción de exportar resultados. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 7 horas |

| HU 0010-Verificar disponibilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario (Bibliotecario) |  |  |
| Quiero | Verificar la disponibilidad de un libro específico |  |  |
| Para | Saber en tiempo real si un libro se puede prestar antes de registrar un préstamo. |  |  |
| Validación | - Mostrar claramente el estado (disponible / prestado / cantidad en inventario). - Incluir información del préstamo actual si está prestado (estudiante y fecha límite). - La consulta debe ser instantánea. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 1 |
|  |  | Estimación | 5 horass |

Formato de Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar usuario administrador | 2 | 32 | 64 |
| HU002 | Gestionar usuario | 3 | 32 | 64 |
| HU003 | Registrar libros | 5 | 16 | 8 |
| HU004 | Generar reportes | 4 | 8 | 32 |
| HU005 | Registrar Esudiantes | 4 | 8 | 32 |
| HU006 | Registrar préstamos | 3 | 16 | 48 |
| HU007 | Registrar Devoluciones | 1 | 8 | 8 |
| HU008 | Consultar libros | 2 | 4 | 8 |
| HU009 | Consultar préstamos | 2 | 4 | 8 |
| HU0010 | Verificar disponibilidad | 1 | 8 | 8 |